渡发改审发〔2023〕35号

重庆市大渡口区发展和改革委员会

关于西城大道品质提升可行性研究报告

的批复

重庆市大渡口区绿化工程处：

贵单位《关于西城大道品质提升项目可行性研究报告审批的请示》（渡绿化文〔2023〕10号）收悉，经我委组织重庆众宸工程咨询有限公司咨询评估，同意贵单位的报批申请，现就项目可研批复如下：

一、项目名称

西城大道品质提升。

二、项目代码

2306-500104-04-01-434576。

三、项目业主

重庆市大渡口区绿化工程处。

四、项目建设地址

大渡口区西城大道鱼洞长江大桥—金家湾立交路段。

五、项目建设规模及内容

本项目建设内容为道路沿线绿化提升、桥墩美化提升、边坡美化处理和智慧设施与景观小品布置等。

六、工程总投资

工程总投资估算为1755.49万元，其中：工程费用1486.43万元，工程建设其他费用185.47万元，预备费83.59万元。

七、资金来源

区财政资金。

八、招投标内容

该项目施工达到依法必须招标的规模，应公开招标。

九、建设工期

28个月。

接文后，请抓紧时间办理相关手续。

重庆市大渡口区发展和改革委员会

2023年8月11日