渡发改审发〔2023〕56号

重庆市大渡口区发展和改革委员会

关于大渡口区公共医疗卫生体系提升建设工程

项目建议书的批复
重庆市大渡口区卫生健康委员会：

    贵单位《关于大渡口区公共医疗卫生体系提升建设工程立项的函》（渡卫函〔2023〕75号）收悉，经我委研究，同意贵单位的报批申请，现批复如下：

一、项目名称

    大渡口区公共医疗卫生体系提升建设工程。
二、项目代码

2309-500104-04-01-504004。

项目业主

重庆市大渡口区卫生健康委员会。
四、建设地址
大渡口区翠柏路102 号、大渡口区钓鱼嘴P1 安置房2 号地块8 号楼、大渡口区铂桥路174 号、大渡口区五畅路202 号、五一互助片区I01-2-1 （部分）地块。

五、建设规模及内容

本项目在全区构建“一院三区一中心”的公共医疗卫生体系，通过完善相应硬软件建设，推进全区医疗卫生公共事业能力提升，保障人民群众身体健康与生命安全。“一院”：改造大渡口区人民医院（本部）建筑面积8280平方米；“三区”：改造区人民医院（建胜镇院区）3040平方米、区人民医院（茄子溪街道院区）1457平方米、区人民医院（八桥镇院区）1172平方米；“一中心”：新建大渡口区人民医院（公共卫生救治中心）建筑面积10000平方米左右。建设内容包含涉及医疗卫生机构土建工程、装饰装修工程、消防工程、给排水工程、电气工程、弱电工程、空调系统、污水处理系统、信息化建设、设施设备等。
六、总投资及资金来源

项目估算总投资为12793万元。资金来源为财政资金及地方政府专项债。

七、建设工期
24个月。

接文后，请抓紧时间办理相关手续。
重庆市大渡口区发展和改革委员会

                          2023年9月20日

- 2 -

