渡发改审发〔2023〕66号

重庆市大渡口区发展和改革委员会

关于大渡口区重钢五六厂片区排水管网及配套设施综合整治工程项目建议书的批复

重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会：

贵单位《关于申请办理大渡口区重钢五六厂片区排水管网及配套设施综合整治工程项目建议书审查的函》（渡住建函〔2023〕221号）收悉，经我委研究，同意贵单位的报批申请，现批复如下：

一、项目名称

大渡口区重钢五六厂片区排水管网及配套设施综合整治工程。

二、项目代码

2310-500104-04-01-151979。

三、项目业主

重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会。

四、建设地址

大渡口区重钢五六厂片区。

五、建设规模及内容

- 本项目对大渡口区重钢五六厂片区现状管道结构性、功能性缺陷的非开挖修复设计，针对局部排水能力不足管道的开挖改造设计。其中排水管网修复长度约为3000m，管径DN300~DN1500不等。同时拟采购沙袋、挡水板、便携式汽油抽水泵以及大型移动泵车等相关排水设施。以及拟对上述管网配套的人行道、路灯、交安设施、排水管网、绿化等附属设施进行整治。

六、总投资及资金来源

项目估算总投资为2601万元。资金来源为申请中央补助资金及区财政资金。

七、建设工期

24个月。

接文后，请抓紧时间办理相关手续。

重庆市大渡口区发展和改革委员会

2023年10月24日