渡发改审发〔2023〕105号

重庆市大渡口区发展和改革委员会

关于大渡口区妇幼保健院新建项目

可行性研究报告的批复

重庆市大渡口区妇幼保健院：

贵单位《关于提请审议大渡口区妇幼保健院新建项目可行性研究报告的函》（渡妇幼函〔2023〕7号）收悉，经我委组织重庆渝汇工程管理有限公司咨询评估，同意贵单位的报批申请，现就项目可研批复如下：

一、项目名称

大渡口区妇幼保健院新建项目。

二、项目代码

2309-500104-04-01-303501。

三、项目业主

- 重庆市大渡口区妇幼保健院。

四、项目建设地址

- 大渡口区五一互助片区I01-2-3/01地块中部。

五、项目建设规模及内容

本项目总建筑面积共10000平方米。其中门诊、体检中心、住院用房、医技及办公用房、后勤保障等医疗用房建筑面积共计6800平方米，地下车库建筑面积3200平方米。编制床位数78张，车位数配置共计85个，其中地面车位10个，地下车位75个。

六、工程总投资

工程总投资估算10521.95万元，其中：工程费用7812.28万元，工程建设其他费1723.47万元（含用地费用919.80万元），预备费689.28万元，建设期利息296.93万元。

七、资金来源

拟通过争取中央预算内资金、地方政府专项债及区财政资金。

八、招投标内容

该项目设计、施工、监理及重要设备采购均达到依法必须招标的规模，招标组织形式为委托招标，招标方式是公开招标。

九、建设工期

25个月。

接文后，请抓紧时间办理相关手续。

重庆市大渡口区发展和改革委员会

2023年11月21日