渡发改审发〔2023〕115号

重庆市大渡口区发展和改革委员会

关于大渡口区跳磴镇金鳌村四社产业路建设

项目可行性研究报告的批复

重庆市大渡口区农业农村委员会：

贵单位《关于申请大渡口区跳磴镇金鳌村四社产业路建设项目可行性研究报告审查的函》（渡农委函〔2023〕52号）收悉，经我委组织昀锦工程咨询有限公司咨询评估，同意贵单位的报批申请，现就项目可研批复如下：

一、项目名称

大渡口区跳磴镇金鳌村四社产业路建设项目。

二、项目代码

2311-500104-04-01-644843。

三、项目业主

重庆市大渡口区农业农村委员会。

四、项目建设地址

重庆市大渡口区跳磴镇金鳌村。

五、项目建设规模及内容

本项目主要建设内容为农村产业便道及附属设施修建。项目新建便道总长约2415.25米，其中3米宽便道291.59米，2.4米宽便道2123.66米；沿路布设排水沟3118.9米，护栏2015.42 米，挡墙152.78米，挡土锚杆122.24 米等。

六、工程总投资

工程总投资估算为371.80万元，其中工程费用346.13万元，工程建设其他费用21.99万元，预备费3.68万元。

七、资金来源

乡村振兴衔接资金。

八、招投标内容

该项目总投资在400万元以下，按照《重庆市限额以下工程建设项目发包管理暂行办法》要求办理。

九、建设工期

2个月。

接文后，请抓紧时间办理相关手续。

重庆市大渡口区发展和改革委员会

2023年12月12日