渡发改审发〔2023〕116号

重庆市大渡口区发展和改革委员会

关于朵力迎宾大道小区旁雨水管涵整治项目

项目建议书的批复

重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会：

贵单位《关于申请办理朵力迎宾大道小区旁雨水管涵整治项目建议书审查的函》（渡住建函〔2023〕252号）收悉，经我委研究，同意贵单位的报批申请，现批复如下：

一、项目名称

朵力迎宾大道小区旁雨水管涵整治项目。

二、项目代码

2312-500104-04-01-951579。

三、项目业主

重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会。

四、建设地址

大渡口区迎宾大道西侧。

五、建设规模及内容

- 本项目位于朵力迎宾大道西侧，自雨水井YS25起至雨水井YS28止，管道总长度约250m。原雨水管道管径DN1800mm，材质为HDPE双壁波纹管，平均埋深约12.5m。经现场评估，此段雨水管道总共存在缺陷47处，其中结构性缺陷45处，功能性缺陷2处。对此段管网进行修复改造。

六、总投资及资金来源

项目估算总投资为474.17万元。资金来源为区财政资金。

七、建设工期

5个月。

接文后，请抓紧时间办理相关手续。

重庆市大渡口区发展和改革委员会

2023年12月14日