渡发改审发〔2024〕72号

重庆市大渡口区发展和改革委员会

关于H01-2-1、H01-2-2等地块配套设施及

整治项目投资概算的批复

重庆市大渡口区土地整理储备中心：

 贵单位《关于申请办理H01-2-1、H01-2-2等地块配套设施及整治项目概算审查的函》（渡土储函〔2024〕110号）收悉。根据重庆国顺工程咨询有限公司评估结果，同意贵单位的报批申请，现将该项目投资概算批复如下：

一、项目名称

H01-2-1、H01-2-2等地块配套设施及整治项目。

二、项目代码

2312-500104-04-05-205101。

三、项目业主

重庆市大渡口区土地整理储备中心。

四、项目代理业主

重庆市大渡口区城乡建设发展有限公司。

五、项目建设地址

大渡口区建桥工业园区金桥路10号。

六、项目建设规模及内容

本项目主要为对污染土壤的整治工作，总面积约为14044m2, 预估需治理修复污染土壤总方量约为38372m3,主要污染物为氯仿、钴、镍、 锂、苯并[a]芘、石油烃(C10-C40)。本项目污染土壤拟采用水泥窑协同处置技术进行处置，即按照修复范围拐点坐标放线开挖后内转至密闭大棚内采用ALLU筛分斗筛分，筛下细粒土壤再内转至污染土壤暂存区暂存，最后外运至具备协同处置污染土壤资质的水泥窑终端，入窑处置。

七、工程总投资

该项目概算总投资为6787万元，其中：工程费5741.75万元，工程建设其他费722.06万元，预备费323.19万元。

八、资金来源

区财政资金及城中村专项借款。

九、建设工期

8个月。

请业主严格控制工程的建设规模和工程造价。工程建设中，请业主严格执行工程招投标制、工程监理制和合同管理制，保证工程质量，确保工程按期建成投入使用。

重庆市大渡口区发展和改革委员会

 2024年12月17日