
渡发改审发〔2025〕38号

重庆市大渡口区发展和改革委员会

关于五一互助片区城中村改造安置房项目（I54-4、I55-1、I54-2地块）可行性研究报告的批复

重庆建桥置业有限公司：

    贵单位《关于申请办理五一互助片区城中村改造安置房项目（I54-4、I55-1、I54-2地块）可行性研究批复的函》（渝建桥置业司函〔2025〕42号）已收悉，经我委组织昀锦工程咨询有限公司咨询评估，同意贵单位的报批申请，现就项目可研批复如下：
一、项目名称

五一互助片区城中村改造安置房项目（I54-4、I55-1、I54-2地块）。

二、项目代码

2409-500104-04-05-942903。

三、项目业主

重庆建桥置业有限公司。
四、项目建设地址
大渡口区八桥镇I54-4、I55-1、I54-2地块。

五、项目建设规模及内容

项目总用地面积45084.72㎡（约67.63亩），总建筑面积约180878.95㎡，建设安置房并配建幼儿园、老年人日间照料中心、菜店等设施。主要建设内容含用地范围内土石方工程、主体工程、室内初装、室外景观、室外铺装、公共照明以及电气、给排水、消防、暖通安装等工程。 
六、工程总投资

项目总投资为106009.08万元。其中工程费用63581.50万元，工程建设其它费用31670.36万元（其中建设用地费22317.90万元），预备费5834.72万元，建设期利息4922.50万元。

七、资金来源
资金来源为区级财政资金、专项借款、补助资金及业主自筹。

八、招投标内容

本项目勘察、设计、施工（含重要材料及设备）、监理均采
用公开招标方式，招标范围为全部招标，招标组织形式为委托招标。    

九、建设工期

30个月，2025年7月—2027年12月。

重庆市大渡口区发展和改革委员会

2025年4月11日

- 2 -
- 3 -

