
渡发改审发〔2025〕51号

重庆市大渡口区发展和改革委员会

关于大渡口九宫庙街区基础设施提质升级项目可行性研究报告的批复

重庆市大渡口区新晟发建设有限公司：

    贵单位《关于申请办理大渡口九宫庙街区基础设施提质升级项目可行性研究报告的函》（渝新晟发司函〔2025〕34号）已收悉，经我委组织重庆华西工程造价咨询有限公司咨询评估，同意贵单位的报批申请，现就项目可研批复如下：
一、项目名称

大渡口九宫庙街区基础设施提质升级项目。

二、项目代码

2505-500104-04-01-241312。

三、项目业主

重庆市大渡口区新晟发建设有限公司。

四、项目建设地址
重庆市大渡口区九宫庙步行街。

五、项目建设规模及内容

九宫庙街区安防基础能力建设提升、城市便民步道和城市治理智慧系统三部分。其中，九宫庙街区安防基础能力建设提升部分主要建设内容为松青路-步行街南入口全长约1.4公里的安防摄像头、基础照明、设施维修改造及完善其他城市附属安全设施等；城市便民步道部分主要建设内容为改造约3.6公里的便民步道；城市治理智慧系统部分主要建设内容为在新世纪百货北侧和西侧设置面积约1000平方米的城市治理显示屏，同时实施外墙结构加固和电力增容等。 
六、工程总投资

项目总投资为2978.41万元，其中工程费用2696.84万元、工程建设其他费176.80万元、预备费86.21万元。

七、资金来源
地方政府专项债券及业主自筹资金。

八、招投标内容

该项目勘察、设计、监理等单项估算金额未到依法必须公开招标的规模标准，按照《重庆市限额以下工程建设项目发包管理暂行办法》要求办理。施工及重要设备、材料的采购，招标组织方式为委托招标，招标方式为公开招标。    

九、建设工期

项目工期120天。

重庆市大渡口区发展和改革委员会

2025年5月14日

- 2 -
- 7 -

