渡发改审发〔2026〕36号

重庆市大渡口区发展和改革委员会

关于沙沱一路道路可行性研究报告的批复
重庆建桥置业有限公司：

贵单位《关于审查沙沱一路道路可行性研究报告的函》（渝建桥置业司函〔2026〕2号）已收悉。经我委组织重庆泓展建设工程咨询有限公司评估，同意贵单位的报批申请，现就项目可研批复如下：
一、项目名称

沙沱一路道路。
二、项目代码

2601-500104-04-01-796062。
三、项目业主

重庆建桥置业有限公司。

四、项目建设地址
大渡口建桥工业园C区拓展区。

五、项目建设规模及内容

本项目为新建城市次干路沙沱一路，全长310米，标准路幅宽26米，双向4车道。建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、结构工程及综合管网工程等。

六、工程总投资

项目总投资4476.98万元，其中工程费用为2351.97万元，工程建设其他费用1907.60万元，预备费217.41万元。
七、资金来源

地方政府债券资金及业主自筹。
八、招投标内容
该项目招标范围为施工及与工程建设有关的重要设备、材料等货物采购，招标方式为公开招标，招标组织形式为委托招标。

九、建设工期
10个月。

重庆市大渡口区发展和改革委员会

                          2026年3月6日
- 2 -

