三一重工重庆机械有限公司围墙新建工程

询价函

各有关报价单位：

我单位拟对三一重工重庆机械有限公司围墙新建工程进行询价，根据本次工程的特点，请各意向参加询价的单位在收到《询价函》及《报价函》后按以下要求进行报价。

一、询价内容：三一重工重庆机械有限公司围墙新建工程

二、询价资料：（以下内容任缺一项视为无效）

1、报价单位按要求填报的报价函（见附件1），须加盖公章。

2、报价单位必须有独立法人资格且具有建筑施工叁级资质。提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）复印件一份并加盖公章。

3、报价单位需按要求填写授权委托书（见附件2）。

以上所有报价资料应按要求填写，在规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，一并使用信封密封。信封封面应当标明所投项目名称和报价单位并加盖公章，重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会对未标明的文件提前开封不负任何责任。

三、报价要求：

计价方式：总价包干。

报价部分：总价最高限价为47739.03元。

四、项目概况：

我委拟对三一重工重庆机械有限公司围墙进行新建，围墙修建长度约65米，栅栏样式，墙柱间距约6米，柱高约2.5米，柱尺寸约0.5*0.5米，柱与柱之间矮墙高度约0.8米，长约5.5米，宽约0.25米，中间栅栏长度约5.5米（样图见附件3）。

五、项目要求：

1、该工程严格按照要求进行修建；

2、因修建地为松土地，围墙地脚需混凝土钢筋加固；

3、栅栏采用铁管栏杆；

4、该围墙需安装景观照明灯；

六、报价要求：

本次报价采用总价包干报价，报价单位报价时根据现场实际情况及自身实力进行报价，成交后不做任何费用调整。该报价为完成询价范围内所有工作内容所需的一切费用。

七、公示时间：2021年11月4日-2021年11月8日

八、报价时间：请各报价单位将报价资料于2021年 11月 9日北京时间9：30分交至大渡口区住建委阳光办公区2楼206会议室，我委根据询价单位提供的资料进行审核。最后确定报价最低的单位为成交人。

九、工期要求：

工程的工期为30天。

十、价款结算及工程款支付：

1、合同价款=中标价格

2、工程款支付：工程完工并验收合格后10个工作日内支付至合同价款的100%。

十一、联系方式：

采购单位：大渡口区住房和城乡建设委员会

联系人及电话：刘洋   68878185

附件:1、报价函

2、授权委托书

3、修建样图

2021年11月3日