建胜镇2023年征地拆迁工作计划

根据区委区政府及区级部门对征地工作部署，结合工作实际，2023年保障重点项目建设用地需要，攻坚克难，推进征地拆迁工作平稳紧张有序开展。

- 1.钓鱼嘴半岛征地。狠抓攻坚克难工作，加大征地约谈签约力度。进一步落实责任，细化措施，严格按时序打表推进，力争完成剩余未签约户的签约拆除工作以及已签约未拆房户的房屋拆除工作。

- 2.重庆（国际）小球赛事中心项目征地。继续攻坚征收四胜村、群胜村、四民村集体土地。完成四胜村、群胜村、四民村剩余农户的签约拆除工作或行政司法程序工作。重庆（国际）小球赛事中心项目范围内的企业签约拆除工作同三个村农房签约拆除工作同步完成，并完成土地清表工作，保障业主单位的用地需求。

- 3.成渝铁路项目征地	。2023年加快启动和推进成渝铁路改造项目征地拆迁和签约拆房工作，加大约谈力度，对签约希望较小的农户适时启动行政司法程序，督促已签约户尽快交房并由拆房公司拆除，完成该项目集体土地征收和清表工作，保障成渝铁路改造项目顺利完成。

- 4.其他区域征地	。持续攻坚约谈原新建村6社项目剩余未签约户，力争完成签约拆除工作。同时加快推进伏牛溪污水处理厂项目征地剩余未签约户、城投储备地（四胜14、15社）项目征地剩余未签约户的签约拆除工作，力争完成往年续征地项目攻坚任务。