渝经信智能〔2024〕1号

重庆市经济和信息化委员会

关于开展2024年行业产业大脑建设的通知

各区县（自治县）经济信息委，两江新区、西部科学城重庆高新区、万盛经开区经信部门，有关单位及企业：

为落实市委、市政府工作部署，推进数字重庆建设，加快构建“产业大脑+未来工厂”核心场景，经研究，拟面向工业领域推进建设一批行业产业大脑（以下简称行业大脑）。现将有关事宜通知如下。

一、工作目标

2024年，启动建设5个行业大脑。

二、工作安排

1.意向征集。围绕“33618”现代制造业集群体系，各区县经信部门负责梳理本辖区领军（链主）企业情况、特色细分产业集群情况，填报《行业产业大脑建设方向意向表》（见附件1）。意向建设单位参考《重庆市工业产业大脑建设指南（1.0）》（渝经信规范〔2024〕2号），提出初步建设方案（见附件2），明确行业大脑建设运营主体、成效目标、建设内容、投资概算、运营模式等。建设意向表和初步建设方案经区县经信部门审核盖章后，于2024年2月29日前报送市经济信息委。

2.揭榜挂帅。市经济信息委结合各行业大脑建设初步方案，综合考虑区县产业布局、行业代表性、方案完整性等，研究制定2024年行业大脑建设榜单，并开展揭榜挂帅申报工作（具体事宜另行通知）。

3.项目实施。各建设主体按照项目建设方案和批复文件要求，加快推动项目实施。各相关区县经信部门负责项目建设过程中的督导。

4.考核评估。各建设主体于项目建成后一个月内书面提请市经济信息委验收，市经济信息委将组织专家并委托第三方机构进行评估验收，对评估验收合格的行业大脑予以授牌。每年度开展行业大脑常态化评价工作，对评价结果欠佳的，提出限期整改，限期整改仍不符合要求的，取消授牌。

三、工作要求

（一）各区县经信部门要结合本地区实际，认真对照《重庆市先进制造业发展产业地图（2023年）》（渝府办发〔2023〕87号）和《“33618”现代制造业集群发展监测评价体系（试行）》（渝经信办〔2023〕16号），梳理辖区领军（链主）企业、专精特新企业等基础情况，积极谋划符合地区产业发展布局的行业大脑。鼓励各区县经信部门在政策、资金、资源配套等方面加大支持力度。

（二）行业大脑建设主体可以是区县（园区）、领军（链主）企业、第三方平台企业等。建设主体要充分开展行业调研，坚持问题需求导向，切实研究提出行业大脑建设解决方案，强化数据贯通和资源整合，形成高效可行的市场化运营模式。

（三）各建设主体对建设方案的真实性负责，严禁弄虚作假。行业大脑建设内容应当符合《重庆市工业产业大脑建设指南（1.0）》（渝经信规范〔2024〕2号）相关要求。

四、联系方式

申报咨询：杨威威，63897436；

资料报送：周  静，63899409，18996191312。

附件：1.行业产业大脑建设意向表

2.XX行业产业大脑初步建设方案（参考提纲）

重庆市经济和信息化委员会

2024年1月29日

（此件公开发布）

附件1

行业产业大脑建设意向表

| 序号 | 意向建设的行业产业大脑名称 | 所属区县 | 所属产业集群 | 其中：所属行业类别 （对照“33618”现代制造业集群体系填写） |  |  | 意向建设单位 | 链主企业或产业集群情况 |  |  |  | 建设模式（政府主导型、链主建设型、第三方建设） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 大类 | 中类 | 小类 |  | 链主企业规模（万元） | 链主企业市内供应商数量（个） | 产业集群规模（万元） | 产业集群企业数量（个） |  |
| 示例 | XX行业产业大脑 | 江北区 | 轻纺 | 化学原料和化学制品制造业 | 日用化学产品制造 | 口腔清洁用品制造 | 重庆XX有限公司 | XX | XX |  |  | 链主建设 |
| 填报说明：1.所属产业集群、大类、中类、小类请参照《“33618”现代制造业集群发展监测评价体系（试行）》填写； 2.产业集群规模/龙头企业规模按照2022年度数据填报； 3.建设模式分为三类：政府主导建设模式，即由政府主导的平台公司单独或联合相关企业建设；链主企业建设模式， 即由“链主”企业牵头建设的模式；第三方平台建设模式，即由第三方平台牵头建设的模式。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位（盖章）：                                         联系人：                       手机号码：

附件2

XX行业产业大脑初步建设方案

（参考提纲）

一、建设基础

简要阐述行业大脑建设的现有产业基础和数字化发展情况。

二、项目基本情况

（一）总体名称。

XX行业产业大脑。

（二）项目简介。

简要介绍项目目标、投资、建设模式和建设主体。

（三）资金筹措及投资估算。

项目总体经费支出概算、测算说明、经费来源、用途等。

三、行业产业大脑建设方案

（一）建设内容。

参考《重庆市工业产业大脑建设指南（1.0）》（渝经信规范〔2024〕2号）重点介绍项目主要建设内容和任务分解。

（二）应用场景及考核指标。

基于行业产业大脑实现的应用场景及功能。

（三）技术支撑方案。

重点体现行业大脑整体架构，以及所开发或应用的关键技术及创新点。

（四）运营模式。

简要介绍运营单位基本情况，明确运营模式，具备长效市场化运营机制和“自我造血”能力。

（五）经济及社会效益。

介绍行业大脑建成后的经济收益，在产业资源整合、共享的社会效益，降低中小企业生产经营成本等方面的创新效益。

四、建设计划

行业产业大脑建设开工时间，项目建设实施计划及进展情况，预计完成时间等。

重庆市经济和信息化委员会办公室          2024年1月31日印发