- 政府采购

- 竞争性磋商文件

项目名称：大渡口区委统战部机关文化氛围营造方案设计

制作服务

采 购 人：中共重庆市大渡口区委统战部

- 二〇二五年六月

### 一、竞争性磋商采购内容

| 项目名称 | 采购预算 最高限价 （元） | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大渡口区委统战部机关文化氛围 营造方案设计制作服务 | ￥29400.00 | 财政预算资金 |  |

### 二、竞争性磋商资格

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

三、采购需求

本项目具体为大渡口区委统战部机关设计、制作文化墙。设计需紧扣统一战线工作理念，融合新时代创新元素，涵盖政策宣传等多个板块，提供高质量设计方案。制作工艺应当精细，选用环保耐用材料，依大渡口区委统战部机关墙面尺寸施工，按约定时间交付。供应商需提供质量保证与售后服务，确保文化墙在质保期内正常使用，及时响应维护需求。采购人将依既定标准验收，要求供应商独立实施项目，提供详尽实施方案。具体项目要求详见本文件采购需求部分。

四、服务期

自采购合同签订之日起20个日历日内完成设计施工并提交采购人验收。

五、付款方式

项目按合同约定完成，并经采购人验收合格后，成交供应商向采购人提供正式发票及符合验收标准的验收资料，采购人在收到发票及相关资料后15个工作日内向成交供应商支付合同总价款。

六、联系方式

采购人：中共重庆市大渡口区委统战部

联系人：赵老师

电  话：023-68173810

地  址：重庆市大渡口区文体路126号911室

七、其它有关规定

1、凡有意参加竞争性磋商的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市大渡口区门户网站下载查看本项目需求文件以及变更公告等竞争性磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有竞争性磋商实质性要求内容。

2、无论竞争性磋商结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。

八、评选方法

综合评分法。满分100分，采购方对已入围评审的报名供应商的响应文件和报价进行评分，总得分最高的供应商为成交供应商；未入围的报名供应商不参与评审。

| 序号 | 评分 因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（30%） | 报价 （30分） | 满足资格性、符合性要求且最后总报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（基准价/响应报价）×价格权值×100 | 响应报价得分保留小数点后二位。超出采购预算最高限价的，为无效报价。 |
| 2 | 技术部分（60%） | 方案设计 （15分） | 供应商根据服务要求及现场情况，提供设计图符合“大渡口区委统战部机关文化氛围营造”文化特色；色彩、色系、造型应当有层次感；具有较的视觉吸引力；画面构成和布局应当具有创意，并符合采购人要求。 设计效果图总数量不得少于5张，设计效果图必须包含每个部分相对应的平面图和实景效果图，每差1张扣1.5分，扣完为止。 | 供应商根据评审点提供设计效果图。 |
|  |  | 安全管理方案 （15分） | 供应商提供针对本项目的安全管理方案，包括但不限于现场安全管理、文明施工措施、突发情况预案等。 方案全面详尽、科学合理，针对性强的，得15分；方案基本全面、科学合理、针对性一般的，得10分；方案不够全面、科学合理、针对性不足的，得5分；方案内容缺失、科学合理、针对性较差的，得1分；方案不合理或者未提供方案的，得0分。 | 技术方案格式由供应商自拟。评审小组独立评审，取所有评审小组的算术平均值。 |
|  |  | 质量管理体系 （10分） | 质量管理体系健全有效，硬性措施切实可行，限期项目的赶工措施可行。保证措施具有针对性，材料的质量保证措施满足采购文件所要求的内容。 方案全面详尽、科学合理，针对性强的，得10分；方案基本全面、科学合理、针对性一般的，得7分；方案不够全面、科学合理、针对性不足的，得4分；方案内容缺失、科学合理、针对性较差的，得1分；方案不合理或者未提供方案的，得0分。 |  |
|  |  | 进度计划方案（10分） | 提供针对本项目的进度计划方案，总计划满足采购文件要求，各关键节点的工期切实可行，保证工期的措施科学、可靠。方案包含不限于时间节点、人员安排、材料及设备安排等内容。 方案全面详尽、科学合理，针对性强的，得10分；方案基本全面、科学合理、针对性一般的，得7分；方案不够全面、科学合理、针对性不足的，得4分；方案内容缺失、科学合理、针对性较差的，得1分；方案不合理或者未提供，得0分。 |  |
|  |  | 售后服务方案（10分） | 提供针对本项目的售后服务方案，包含不限于售后响应时间、售后人员配置、应急预案等内容。 方案全面详尽、科学合理，针对性强的，得10分；方案基本全面、科学合理、针对性一般的，得7分；方案不够全面、科学合理、针对性不足的，得4分；方案内容缺失、科学合理、针对性较差的，得1分；方案不合理或者未提供，得0分。 |  |
| 3 | 商务部分（10%） | 类似业绩 （10分） | 自2021年1月1日起至本项目竞采截止时间止（以合同签订时间为准），供应商具有类似本项目业绩的，每提供1个得5分，本项最高得10分。 | 须提供相关合同复印件并加盖供应商公章。 |

### 九、其他

1、供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

十、供应商提交响应文件要求

（一）磋商文件公告期限（对磋商文件的质疑时间）：自磋商公告发布之日（2025年6月6日）起三个工作日内。

（二）提交内容；响应文件正本1份，副本1份密封处理。

（三）递交响应文件递交地点：重庆市大渡口区行政中心911室（重庆市大渡口区文体路126号911室）。

（四）提交响应文件开始时间：2025年6月6日北京时间11:30。

（五）提交响应文件截止时间：2025年6月10日北京时间11:30。

说明：请在工作日上班时间提交响应文件。

供应商编制响应文件要求

- 报价

（一）报价函

- 报价函

（采购方名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的竞争性磋商采购文件，经详细研究，决定参加该项目的竞争性磋商。

1、愿意按照竞争性磋商采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：     元整；人民币小写：    元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本1份，副本1份。

3、我方承诺：本次竞争性磋商的有效期为40天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性磋商采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个竞争性磋商采购过程中，我方若有违规行为，接受按照重庆市政府采购·云平台规定给予惩罚。

6、我方若中选，将按照竞争性磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年   月   日

（二）明细报价表（格式自理）

- 服务方案

服务方案（格式自定）

### 资格条件及其他

按照采购文件要求提供扫描件

### 四、其他应提供的资料

（一）其他资料

1、其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

五、法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

注：若授权他人办理并签署响应文件的可不填写

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

六、法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的网上竞采、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

七、基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购人）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日