
渡发改发〔2022〕9号
重庆市大渡口区发展和改革委员会
关于大渡口区实验小学幼儿园卓越西麓九里园改造项目可行性研究报告的批复

重庆市大渡口区实验小学：
    贵单位《关于重庆市大渡口区实验小学幼儿园卓越西麓九里园改造项目可行性研究报告评审申请》（区实校文〔2022〕1号）收悉，经我委研究，同意贵单位的报批申请，现就项目可研批复如下：

一、项目名称
大渡口区实验小学幼儿园卓越西麓九里园改造项目。

二、项目代码
2201-500104-04-01-509785。

三、项目业主
重庆市大渡口区实验小学。
四、项目建设地址
重庆市大渡口区前欣路 71 号。

五、项目建设规模及内容
本项目园舍建筑面积 1863.00m2，室外场地面积800.00m2。主要建设内容包括装饰装修程，室外活动场改造，以及水电工程、通风及空调工程、燃气工程和消防工程等。

六、工程总投资
工程总投资估算为306.41万元，其中：工程费用 251.1万元，工程建设其他费用 40.72万元，基本预备费 14.59 万元。

七、资金来源
财政资金。
八、招投标内容
无。
九、建设工期
4个月。
该项目投资规模在500万元以下，不再申报初步设计概算。接文后请业主抓紧落实建设资金，完善有关手续，有序开展项目建设，按区财政局审核的预算金额控制工程造价，未经批准不得擅自提高项目的建设标准、扩大建设规模、增加建设内容和建设资金。
重庆市大渡口区发展和改革委员会
2022年1月27日
- 4 -
- 3 -

